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1. Általános információk

Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai dr. Polyák Csaba, lajstromszáma 00225; levelezési címe: 6044 Kecskemét, Tamási Áron utca 21., email címe: polyak.csaba@kozber.hu.

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció tartalmazza az építési beruházásra vonatkozó követelményeket, a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, a kizáró okokkal és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlati felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.


2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk


2.1. Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást.

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a közös ajánlattevők nevét, székhelyét;
b) a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megjelölését és meghatalmazását arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tagot fel kell jogosítaniuk arra, hogy a közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja (nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás kivételével); 
c) a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként csatolva aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját; 
d) a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.
e) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől.

2.2 Értékelési szempontok

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontok az alábbiak szerint:

Minőségi szempont 
Megnevezés: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban) Súlyszám: 1,5
Megnevezés: Jótállás időtartama (egész hónapban) Súlyszám: 1,5
Ár szempont
Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám: 7

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása:

Ajánlati ár esetében: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. A legjobb (a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek aa) pontja szerinti „fordított arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet alapján:

          Alegjobb
P  = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin, 
          Avizsgált 
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban. 
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban.

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek. A nettó ajánlati árra vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje esetében: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt MV-É szakterületre bevonni kívánt szakembernek az III.1.3) M.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejének időtartamára vonatkozó egész hónapban megadott megajánlások kerülnek elbírálásra. Az adott szempontra tett megajánlásnak arra a szakemberre kell vonatkoznia, akit az ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt szakterületi alkalmassági követelmény teljesítésére kíván bevonni. Amennyiben az előírt alkalmassági követelmény igazolására több szakembert is be kíván mutatni az ajánlattevő, akkor az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy mely szakemberrel kapcsolatban kerül bemutatásra az értékelési szempontok körében előírt többlet szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idő tartamaként az ajánlatkérő az értékelésben az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felüli legfeljebb 12 hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. Amennyiben az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) alkalmassági minimumkövetelmény pontjában előírt szakterületre bevonni kívánt szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, többlet szakmai gyakorlatként csak a jogosultság megszerzéséhez az adott szakmai kamaránál igazolt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat mutatható be. Amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama. Többlet szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek minősülnek. 

Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek ab) pontja szerint, amelyben Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legjobb megajánlás esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legjobb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza: 

Képlete: 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

Ahol,
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 12 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során is 12 hónapot vesz figyelembe. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai gyakorlati idejére vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

Jótállás esetében: a jótállásra vonatkozó egész hónapban tett megajánlások kerülnek elbírálásra. Az arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A 60 hónap (vagy azt meghaladó) jótállás kap 10 pontot, a 36 hónap jótállás 0 pontot. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza: 

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (60 hó)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (36 hó)

Az ajánlatban minimum 36 hónap jótállást kötelező vállalni, a 36 hónapnál rövidebb jótállás vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára. A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során 60 hónapot vesz figyelembe, tekintettel arra, hogy ebben az esetben is az általa meghatározott maximális pontszámot osztja ki. A jótállásra vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.

Az egyes szempontokon belül a pontszámok kiszámításakor az esetleges tizedesjegyek úgy kerülnek megadásra, hogy az ajánlati elemek – kivéve az azonosakat – egymástól megkülönböztethető pontszámot kapjanak. A tizedesjegyekre történő kerekítés minden szempontnál azonos számú tizedesjegyig történik. Szempontonként az azonos ajánlati elemek azonos pontszámot kapnak.

2.3 Hiánypótlás

Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. Az ajánlatba a jelen dokumentáció 2.4. pont szerinti előírásai alapján kötelezően csatolandó az ajánlattevő szakmai ajánlata. Amennyiben ajánlattevő a 2.4. pont szerinti szakmai ajánlatot egyáltalán nem csatolja be az ajánlatába, az ajánlat érvénytelennek minősül, figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakra. 
2.4. Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Szakmai ajánlatnak minősül az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés, amelynek valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő adatok kivételével).

2.5. Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

Országos Közegészségügyi Intézet 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.oki.antsz.hu

Pénzügyminisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfsz.gov.hu

NAV  
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382 
Honlap: www.apeh.hu

Pénzügyminisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36-1-795-1400
Fax: +36-1-795-0716 
E-mail:	ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 

Agrárminisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek

Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 


3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban jelen dokumentáció számos nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlatkérők számára ezen minták alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más dokumentum mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel.

Az ajánlat részeként az EKR-ben csatolt formában benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban előírt informatikai követelmények: a Kbt. 41/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat .pdf formátumban, az árazott költségvetéseket .xls vagy .xlsx formátumban kell benyújtani. A fentiektől eltérő formátum alkalmazása esetén a csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) vagy (3) bekezdése szerint jár el.

	Ajánlattevő által az ajánlati határidőig benyújtandó dokumentumok és nyilatkozatok

	Ssz.
	Megnevezés 
	Dokumentum/nyilatkozat típusa és elérhetősége

	1.
	Felolvasólap 
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: nyilatkozat összeállító

	2.
	Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	3. 
	Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	4. 
	Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	5. 
	Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	6. 
	Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az ajánlattevő vonatkozásában
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	7. 
	Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	8. 
	Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	9.
	Nyilatkozat üzleti titokról
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	10.
	Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában be kell nyújtania a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy aláírás-mintát, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozásában nem értelmezhetők, abban az esetben az aláírásra jogosult aláírás-mintáját.
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	11.
	Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: nyilatkozat összeállító

	12. 
	Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan a Kbt. 65. § (7) szerinti esetben
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: nyilatkozat összeállító

	13. 
	Nyilatkozat értékelési részszempontok tekintetében bemutatásra kerülő szakemberről (abban az esetben, amennyiben a megajánlott többlet szakmai gyakorlati idő több mint 0 hónap)
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: nyilatkozat összeállító

	14. 
	Nyilatkozat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (6a) pontja alapján
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: nyilatkozat összeállító

	15. 
	Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	17.
	Amennyiben az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt vesz igénybe, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: jelen dokumentáció 1. számú melléklete

	18.
	Adott esetben a Közös ajánlattevők megállapodása
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	19.
	Árazott költségvetés 
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.xls vagy .xlsx formátumban)
elérhetőség (árazatlan költségvetés): benyújtandó iratok jegyzéke

	20.
	A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember értékelési szempontok körében megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Amennyiben a szakember rendelkezik az alkalmassági követelményeknél előírt jogosultsággal, abban az esetben az önéletrajzban a jogosultság megszerzésének időpontját is fel kell tüntetni.
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzot nem kell csatolni az ajánlatba.
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: jelen dokumentáció 2. számú melléklete 

	21. 
	Egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűséget igazoló dokumentumok megnevezése és benyújtása 
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: jelen dokumentáció 3. számú melléklete

	22. 
	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	23.
	Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § (1) szerinti indokolás
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó dokumentumok és nyilatkozatok

	24.
	A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: jelen dokumentáció 4. számú melléklete

	25.
	A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján kiállított, legalább az alábbi tartalmú igazolással: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; a referenciamunka tárgyának és mennyiségének olyan részletességű megadása, amely az alkalmassági feltételeknek való megfelelést egyértelműen igazolja; a teljesítés kezdő időpontja (év, hónap, nap); a teljesítés befejező időpontja (év , hónap, nap); a teljesítés helye; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: -

	26.
	Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
(A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, akiket a teljesítésbe be kíván vonni)
	típus: EKR elektronikus űrlap
elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke

	26.
	Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
	típus: EKR-ben csatolt formában benyújtandó (.pdf formátumban)
elérhetőség: jelen dokumentáció 5. számú melléklete


4. Közbeszerzési műszaki leírás és tervdokumentáció (elérhetőség: további közbeszerzési dokumentumok)
5. Árazatlan költségvetés (elérhetőség: benyújtandó iratok jegyzéke)
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Kivitelezési szerződés

amely létrejött egyrészről
 
név: 
székhely: 
telefon: 
fax:  
adószám: 
pénzforgalmi számlaszám: 
képviseletében eljár: 
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

név: 
székhely: 
telefon:
fax: 
adószám:
nyilvántartási szám[footnoteRef:1]: [1:  vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma] 

cégjegyzékszám: 
számlavezető bank:
pénzforgalmi számlaszám:
képviseletében eljár: 
mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi feltételekkel:

1.	A szerződés tárgya
1.1.	Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le “Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyban. Kivitelező a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. A közbeszerzési eljárás nyertese a Kivitelező. A közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az ajánlati felhívás, az közbeszerzési dokumentáció és a Kivitelező ajánlata) alapján kerül sor jelen szerződés megkötésre. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának részeként Kivitelező rendelkezésére bocsátotta. 
1.2.	Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Kivitelező pedig vállalja a 6097, Kunadacs Petőfi Sándor utca 3. hrsz.: 194 alatti építési munkák elvégzését a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő előírások, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint.
2.	Megrendelő jogai és kötelezettségei
2.1.	Megrendelő fő kötelezettsége a Kivitelező szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződésben meghatározott díj kifizetése. 
2.2.	Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a szerződés illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseknek megfelelően történik-e.
2.3.	Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Kivitelező részére átadni. A munkaterület átadása a szerződő felek által felvett jegyzőkönyvvel történik. A felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. 
2.4.	Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná. A munkavégzés feltételeinek biztosítása Kivitelező feladata. 
2.5.	Megrendelő részt vehet a Kivitelező által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a feladatok teljesítését, az építési munkák végzését.
3.	Kivitelező jogai és kötelezettségei
3.1.	Kivitelező fő kötelezettsége az 1.2. pont alatti munkák előírt módon történő elvégzése és jelen szerződésben meghatározott módon történő átadása. Kivitelező köteles a szerződés tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A kivitelező fentieken túl kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
3.2.	Kivitelező az elvégzett munkáért teljes - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.
3.3.	A Kivitelezőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Kivitelező viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
3.4.	Kivitelező köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Kivitelezőt terhelik, beleértve a kárviselést is. 
3.5.	A kivitelezés magában foglalja a teljes munkaterület biztonságos helyreállítását, valamint a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítását, amelyekre Kivitelező köteles. 
3.6.	A Kivitelező köteles elvégezni mindazon munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
3.7.	A kivitelezés körében a Kivitelező feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A Kivitelező saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). A Kivitelező a kivitelezési munkákhoz szükséges villamos energia, víz, csatorna és egyéb szolgáltatások díját viseli.
3.8.	A Kivitelező saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadás-átvétel napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Kivitelező viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 
3.9.	Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni az építési munkaterület átadásának napjától a szerződés teljes időtartamára, az alábbiak szerint: a felelősségbiztosításnak legalább 130 millió forint/kivitelezés időtartama és legalább 13 millió forint/káresemény kártérítési limitet el kell érnie
3.10. A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései is irányadóak.
3.11.  A Kivitelező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3.12.  Kivitelező a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembert. 
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1) pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje ……………. egész hónap. 
3.13.  A szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában a Kbt. 138. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
4.	A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
	A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Kivitelező értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
5.	Képviselők
5.1.	A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
Megrendelő műszaki ellenőre:
név:
cím:
telefonszám:
kamarai nyilvántartási szám:
Kivitelező felelős műszaki vezetője:
név:
cím:
telefonszám:
kamarai nyilvántartási szám:
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.
A Kivitelező felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Kivitelező nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Kivitelezőhez intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak. 
5.2.	Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A Kivitelező felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának Kivitelező általi átvételére kerül sor.
5.3.	Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Kivitelezőnek. 
6.	Alvállalkozók bevonása
6.1.	Kivitelező a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Kivitelező a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Kivitelező a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. Kivitelező köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.
            Kivitelező feladata valamennyi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok kivitelezői díjhoz viszonyított arányáról a kivitelező a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.
7.	Határidők
7.1.	A Kivitelező teljesítésének kezdő napja az építési munkaterület átadásának napja. Megrendelő az építési munkaterületet a szerződés hatálybalépésének napjától számított hét napon belül átadja a Kivitelezőnek. 
7.2.   	A Kivitelező teljesítésének határideje a Kivitelező teljesítésének kezdő napjától számított 12 hónap, amely egyben a jelen szerződés 8. pontjában meghatározott műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja is. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe a Kivitelező teljesítésének kezdő napja, azaz a munkaterület átadásának napja beleszámít. 
7.3.	Megrendelő előteljesítést elfogad.
8.	Műszaki átadás-átvétel
8.1.	A szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését a megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. szerinti e-jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszaki átadás-átvétel időtartamát felek közösen határozzák meg úgy, hogy kikötik a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében előírt 30 napnál rövidebb időtartamú műszaki átadás-átvétel lehetőségét.
8.2.	A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Kivitelező készre jelentésének kézhezvételét követő hét napon belül tűzi ki.
9.	Fizetési feltételek
9.1.	A felek a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezési díját ………………….,- Ft + ÁFA átalányösszegben állapítják meg. A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján a tárgyi építési beruházás hatósági engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
9.2.	A kivitelezési díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció (melynek része volt az árazatlan költségvetés és tervdokumentáció is) rendelkezései alapján, a kivitelező felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A kivitelezési díj tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A kivitelező a fenti díjon felül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni, ide nem értve a Ptk, 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakat. A kivitelezési díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentációja és a Kivitelező benyújtott ajánlata tartalmazza, melyre vonatkozóan a kivitelezési díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a szerződés tárgyát képező munkák kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.  
9.3.    A kivitelezési díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, különösen
· a közműcsatlakozások összes költségét, 
· adót, illetéket, járulékot, 
· az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák költségeit, 
· hibajavítás költségeit, 
· ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget,
· vagyonvédelmi költségeket, 
· a kivitelező által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát;
· a kivitelezőnél felmerülő munkabéreket és járulékait;
· az anyagszállítási és csomagolási költségeket;
· állapotrögzítés költségeit a kivitelezés megkezdése előtt, és állapotrögzítés költségeit a kivitelezés befejezését követően;
· a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit;
· az elvégzett munkák megóvási költségeit;
· valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – kivitelezőt terhelő - helyreállítási munkák költségeit;
· a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.);
· a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit; 
· az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket;
· a jótállási és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;
· az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt költséget, díjat, fedezetet, nyereséget, 
· továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a kivitelező szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
9.4.	A teljesítés folyamán Kivitelező előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), részszámlák és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Előlegszámla[footnoteRef:2]: az előleg kifizetését követően haladéktalanul. Az előleggel kapcsolatos rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza. [2:  Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.] 

1. Részszámla: 15 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 15%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
2. Részszámla: 30 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 15%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
3. Részszámla: 45 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 15%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
4. Részszámla: 60 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 15%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
5. Részszámla: 80 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 20%-a összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 20%-a összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően. Előleg igénybevétele esetén az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
9.5.	A kivitelezési díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
· számla az elvégzett munkákról;
· teljesítésigazolás az elvégzett munkákról;
· műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáról készített jegyzőkönyv (végszámla esetén);
9.6.  	A támogatási intenzitás a Támogatási Szerződés terhére elszámolható költségek esetében 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek kifizetése teljes egészében az ajánlatkérő saját forrásából történik. A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00027. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra. Finanszírozási forma: utófinanszírozás. A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5) – (7) bekezdései is alkalmazandók. Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A kifizetés során a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók. 
9.7.	Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak alapján egyenlíti ki a Kivitelező ……………Banknál vezetett ……………………… számú számlájára.
9.8.      Előleggel kapcsolatos rendelkezések[footnoteRef:3]: Kivitelező maximum a nettó kivitelezési díj 5%-a mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani a Megrendelő részére. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. [3:  amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor a 9.8. pontot figyelmen kívül kell hagyni] 

9.9.    A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt egységárak alapján számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő tétel/ek esetén a Megrendelő által elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. Vita esetén a szerződő felek igazságügyi szakértőt vesznek igénybe, amelynek költsége a Kivitelezőt terheli.
10.       Kötbér, jótállás
10.1. 	Késedelmi kötbér a Ptk. 6:186.§ alapján: a 7.2. pontban meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó kivitelezési díj 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, a kötbérmaximum elérésekor alkalmazandó jogkövetkezményt a szerződés 11.4. pontja tartalmazza.
10.2.   Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Kivitelező felelős meghiúsul, úgy Kivitelező meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó kivitelezési díj 20 %-a. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni minden olyan esetben, amikor a szerződés a Kivitelező szerződésszegése miatt a Megrendelő általi elállás, vagy felmondás útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
10.3.    Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és jogszavatosság) felelősséggel tartozik. Kivitelező a szerződés tárgya szerinti munkákra …….. hónap[footnoteRef:4] teljes körű jótállást vállal. Kivitelező a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodásból, illetve működési rendellenességből következő hiba elhárítását köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 1 munkanapon belül megkezdeni. A jótállási és szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásának napja.  [4:  a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerint] 

11.      Szerződésszegés, felmondás, elállás
11.1.   	A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.
11.2.   A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért.
11.3.  	Megrendelő az alábbi esetekben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha: 
· ha a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 
· ha a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
· ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.4.   Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállhat, ha:
· kivitelező 20 napot meghaladó késedelme esetén,
· a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,
· ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.
[bookmark: _Toc97646550]12.       Kártalanítás
A kivitelezőnek kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a megrendelőt, annak megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely 
a) a kivitelező tevékenységéből vagy mulasztásából ered a feladatok teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik, vagy
b) abból származik, hogy a kivitelező nem teljesítette kötelezettségeit. 
13.	Egyéb rendelkezések
13.1.	Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra tekintettel kerülhet sor. 
13.2.	Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2031. évi V. törvény (Ptk), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt), a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az közbeszerzési dokumentáció a kiegészítő tájékoztatások és a kivitelező ajánlata irányadóak.
13.3.  Kivitelező tudomásul veszi, hogy a megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a kivitelező szerződésszegéséből vagy a kivitelezőnek felróható egyéb okból következett be.
13.4.  A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
13.5.  Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletékességű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
13.6.   	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként. Kivitelező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal egyben arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
13.7.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
13.8.   Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.
13.9.   Jelen szerződés azt a napot követő nyolcadik napon lép hatályba, amely napon a szerződés finanszírozására vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosításának jóváhagyásáról szóló döntésről Megrendelő értesítette a Kivitelezőt. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezésre áll, úgy a szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés finanszírozására vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, vagy a módosítási igényben foglaltaktól eltérő elfogadása esetén a szerződés nem lép hatályba.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 3 példány Kivitelezőt, 3 példány Megrendelőt illeti meg.

Kelt  …………             ….…...év. …....hó …… nap

......................…………..			..................…………….
Megrendelő					Kivitelező

Melléklet:
1. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja (elektronikus adathordozón rögzítve, papír alapon nem került kinyomtatásra)
2. számú melléklet: Kivitelező közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlata (elektronikus adathordozón rögzítve, papír alapon nem került kinyomtatásra)

7. Ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatminták
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ELŐSZERZŐDÉS[footnoteRef:5] [5:  Minta, az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentum.] 


Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez

amely létrejött egyrészről 
[Ajánlattevő neve]
[székhelye]
adószáma: 	………………………………
képviseli: 	………………………………
mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő)

másrészről a(z)

[Kapacitást nyújtó szervezet/személy neve]
[székhelye]
adószáma: 	………………………………
képviseli: 	………………………………
mint kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy Kunadacs Község Önkormányzata „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyban a Kbt. 112.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) indított. 

2. Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be, és az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban előírt III.1.3) M.1/M.2[footnoteRef:6] pontban előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a Kapacitást nyújtó szervezet  kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.  [6:  Megfelelő rész aláhúzandó!] 


3. Felek, mint a Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, valamint Ajánlattevő Kapacitást nyújtó szervezete jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kerül kihirdetésre, úgy a Közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez szerződést fognak kötni a 2. pontban megjelölt alkalmassági feltétel(ek) szerinti feladatok ellátására (is). A szerződés alapján Kapacitást nyújtó szervezet a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. 

4. Felek megállapodnak, hogy az ellenszolgáltatás összegét a tárgyi előszerződés alapján megkötendő szerződésben rögzítik.

5. Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak.

6. Kapacitást nyújtó szervezet meghatalmazza Ajánlattevőt, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor képviseletében eljárhat.

7. Felek megállapodnak, hogy jelen előszerződésben nem részletezett kérdésekben a végleges szerződés, valamint a Ptk. és a Kbt. előírásai irányadók.

8. Felek jelen előszerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik által cégszerűen aláírtak.


…, … év … hónap … nap


	………………………………
	………………………………

	[Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről]
	[Kapacitást nyújtó szervezet cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről]
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2. számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlatát alátámasztó önéletrajz
	SZEMÉLYES ADATOK

	Név:
	

	Születési idő:
	

	Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjában előírt MV-É jogosultság első megszerzésének időpontja (év, hónap, nap):[footnoteRef:7] [7:    Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal. ] 

	

	Kamarai nyilvántartási szám:[footnoteRef:8] [8:   Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal.] 

	

	A jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonala:[footnoteRef:9] [9:   Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal.] 

	

	A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlat bemutatása[footnoteRef:10] [10:  Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzot nem kell csatolni az ajánlatba.] 

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

	Többlet szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi munkák megnevezése és a teljesítés helyének bemutatása
	Többlet szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi munkák időpontjai (-tól, -ig) (ÉV, HÓNAP)[footnoteRef:11] [11:  A többlet szakmai gyakorlati idő meghatározása:
az adott munka vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy 
amennyiben egy adott időszakban többféle többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama.
a munka kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember többlet szakmai tapasztalatába] 

	Az ellátott tevékenység ismertetése[footnoteRef:12] [12:  A megfelelő rész aláhúzandó!] 


	Munka megnevezése:

Teljesítés helye:
	…….év …….hónaptól …….év……..hónapig
	a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői

	Munka megnevezése:

Teljesítés helye:
	…….év …….hónaptól …….év……..hónapig
	a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői

	Többlet szakmai gyakorlat (összesen egész hónap)
	
_______________ hónap[footnoteRef:13]  [13:  Kérjük, hogy a felolvasólapon az itt megadott értéket adják meg.] 

	



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen önéletrajzot az „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként csatolom. 

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap
	
	………………………………

	

	szakember aláírása











3. számú melléklet

Az egyenértékűséget igazoló dokumentumok megnevezése


Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)[footnoteRef:14] ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője  [14:  Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni] 


nyilatkozom,

hogy az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi egyenértékű megoldással kívánunk élni


	 Műszaki leírás és/vagy a költségvetési tétel megnevezése
	Az egyenértékű megoldást igazoló dokumentum megnevezése[footnoteRef:15] [15:  A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell az ajánlatba!] 


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Jelen nyilatkozatot az „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.


Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap
….......................................
          cégszerű aláírás

A nyilatkozatot csak akkor kell benyújtani, amennyiben az ajánlatban egyenértékű megoldással kívánnak élni!












4. számú melléklet

NYILATKOZAT[footnoteRef:16] [16:  Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja.] 


a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében


Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet[footnoteRef:17], név, székhely) képviseletére jogosult személy, a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbi:  [17:  A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!] 


	Üzleti év[footnoteRef:18] [18:  Az üzleti éveket pontosan meg kell jelölni ] 

	Teljes árbevétel

	20.….
	nettó ………………….forint

	20.….
	nettó ………………….forint

	20.….
	nettó ………………….forint



Jelen nyilatkozatot az „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap


	……………………………….
	cégszerű aláírás















5. számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.1 pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmények esetében előírt szakmai gyakorlatát igazoló alátámasztó önéletrajz
	SZEMÉLYES ADATOK

	Név:
	

	Születési idő:
	

	Szakember munkahelye/munkáltatója megnevezése:
	

	A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmények esetében előírt szakmai gyakorlatának bemutatása
 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

	Alkalmasság körében előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi munkák megnevezése (legalább a munka jellegének és a teljesítés helyének bemutatása)
	Alkalmasság körében előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó korábbi munkák időpontjai (-tól, -ig) (ÉV, HÓNAP)[footnoteRef:19] [19:  A szakmai gyakorlati idő meghatározása:
az adott munka vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy 
amennyiben egy adott időszakban többféle többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama.
a munka kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember többlet szakmai tapasztalatába] 

	Az ellátott tevékenység ismertetése[footnoteRef:20] [20:  A megfelelő rész aláhúzandó!] 


	
	…….év …….hónaptól …….év……..hónapig
	a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői

	……………………………..
	…….év …….hónaptól …….év……..hónapig
	a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői

	Alkalmasság körében előírt gyakorlat (összesen egész hónap)
	
_______________ hónap 
	



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Jelen önéletrajzot a „Igazgyöngy Óvoda csoportszobával történő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként csatolom. 

Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap
	
	………………………………

	

	szakember aláírása




Az önéletrajzot csak abban az esetben kell benyújtani, amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
1. oldal, összesen: 38

1

24. oldal, összesen: 31
